Elias Talevski

**Planering**

Februari till maj

9/2–2022

Börjar skriva planeringen så att kunden vet vad jag ska göra och hur lång tid det kommer att ta att bli klar med webbsidan.

16/2–2022

Förbereder github, alla de olika filer och hittar relevanta bilder till webbsidan.

23/2–2022

Ledigt.

2/3–2022 till 27/4–2022

Kodar webbsidan så att jag får med alla kriterier som kunden har givit mig.

4/5–2022 till 11/5–2022

Dubbelkolla alla kriterier så jag har med allt som behövs och fixa till ifall jag har missat något.

18/5–2022

Undersöker sidan och letar efter buggar i koden eller om sidan inte fungerar som den ska.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Välkomstsida |
|  | Informationssida som heter “About” |
|  | Kursplanssida som heter “Curriculum” |
|  | Kontaktinformationssida som heter “Find Us” med en interaktiv googlemaps-karta i. |
|  | Ansökningsformulärsida som heter “Apply” (se på slutprojektfilen) |
|  | Navigeringsmeny till alla olika sidor (se på slutprojektfilen) |
|  | Montserratfont i hela sidan |
|  | Gör en sista kontrollering efter buggar |